Węgorzewo, 07.12.2023 r.

WŚBI.7011.111.2023.MMi

VII. Zadania inwestycyjne.

**W roku 2023 Powiat Węgorzewski zrealizował/ realizuje następujące projekty/ inwestycje:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Okres realizacji****w latach** | **Nazwa zadania** | **Łączne planowane koszty finansowe (zł)**  | **Faktyczna wysokość****wykorzystanych/****zaangażowanych środków (zł) w 2023r.** | **Źródło finansowania** | **Podmiot realizujący projekt** |
| 1 | 2022 r.2023 r. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozezdrzu | 13 960 704,94 zł,  | 13 265 169,69 zł  | Dofinansowanie ze środków: 1/ Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych: 11 561 500,00 zł;2/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 176 379,08 zł;3/ Porozumienia: Gmina Pozezdrze: 150 000,00 zł;Gmina Budry: 150 000,00 złŚrodki własne: 1 922 825,86 zł;Wartość zadania: 13 960 704,94 zł, w tym: roboty budowane: 13 910 704,94 zł; Inspektor nadzoru inwestorskiego: 50 000 zł | Starostwo Powiatowe -WŚBI |
| **Opis zadania nr 1:**W ramach zadania przebudowano drogę powiatową o łącznej dł. 12,76 km. Zakres prac budowlanych na inwestycji obejmował: wzmocnienie konstrukcji jezdni z wymianą nawierzchni, poszerzenie jedni z obecnych 3,5-4,3m do 4,5-5m, przebudowę chodnika w miejscowości Budry o dł. 289m oraz budowę chodnika w miejscowości Stręgielek o dł. 1026m, przebudowę istniejących przepustów drogowych, budowę peronów przystankowych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, remont kanalizacji burzowej i rowów przydrożnych. Wykonawca robót budowlanych, wybrany w procedurze przetargowej - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapi, wykonał prace w umownym terminie. Zadanie realizowano pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestycję rozliczono. |
| 2 | 2023 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim | 8 496 700,00 zł, | 0,00 zł | Dofinansowanie ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych:7 840 000,00 zł;Środki własne: 654 656,07 złWartość zadania: 8 494 656,07 zł, w tym: roboty budowane: 8 454 656,07 zł;Inspektor nadzoru inwestorskiego:40 000,00 zł | Starostwo Powiatowe -WŚBI |
| **Opis zadania nr 2:** Inwestycja w trakcie realizacji, obejmuje przebudowę dróg powiatowych nr 1815N od miejscowości Budry do miejscowości Sąkieły Małe oraz nr 1762N od mostu na rzece Węgorapa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815N. Zakres robót budowlanych: wymiana nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji drogi, poszerzenie jezdni, wykonanie poboczy i zjazdów, budowa chodnika i peronów autobusowych. Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Gajewie. Umowny termin realizacji zamówienia – 11 miesięcy od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, tj. do 30.04.2024 r. |
| 3 | 2022 r.2023 r. | Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim | 5 480 000,00 zł |  5 450 632,74 zł | Dofinansowanie ze środków: 1/ Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych:4 750 000, 00 zł;2/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 1 802,21 zł;środki własne: 698 830,53 złWartość zadania: 5 450 632,74 zł, w tym: roboty budowlane:5 425 632,74 zł;inspektor nadzoru:25 000,00 zł | Starostwo Powiatowe -WŚBI |
| **Opis zadania nr 3:****Inwestycja została zrealizowana**. W ramach zadania przebudowano następujące odcinki dróg powiatowych: 1) nr 1797 N na odcinku Rudziszki - Pasternak o długości 1450 m; 2) nr 1752N w Czerwonym Dworze o długości 2110 m; 3) nr 1799N w Węgielsztynie o długości 1025 m. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, wybrany w procedurze przetargowej. Prace budowlane realizowano pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestycja wykonana w umownym terminie, rozliczona. |
| 4 | 2023 | Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Wydziału Geodezji i Nieruchomości | 24 870,00 zł | 24 862,01 zł | Środki własne: 24 862,01 zł | Starostwo Powiatowe - WG |
| **Opis zadania nr 4:** Drukarkę wielofunkcyjną HP T830 zakupiono na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości. |
| 5 | 2023 | Drzwi otwierane na fotokomórkę wraz z montażem | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | Środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych20 000,00 zł | Starostwo Powiatowe – WE |
| **Opis zadania nr 5:**Zakup drzwi zewnętrznych, otwieranych na fotokomórkę z montażem zrealizowany na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie. Zadanie rozliczono. |
| 6 | 20222024 | Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie | 6 040 000,00 zł | ----------- | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:4 972 500,00 zł; środki własne: 927 500,00 złWartość zadania: 5 900 000,00 złw tym roboty budowlane: 5 850 000,00 zł;Inspektor nadzoru inwestorskiego: 50 000,00 zł | Starostwo Powiatowe - WŚBI |
| **Opis zadania nr 6**:Przedmiotowa inwestycja w trakcie realizacji ma na celu uporządkowanie układu funkcjonalnego terenu Szkoły z przebudową istniejących rozwiązań przestrzennych i wykonaniem obiektów sportowych. Zadanie przewiduje m.in.: budowę nowego boiska sportowego, budowę nowych oraz modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych oraz parkingów, wykonanie nowego ogrodzenia, modernizację oświetlenia zewnętrznego, urządzenie małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą. Prace budowlane są realizowane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowny termin realizacji zamówienia: 27.01.2025r. Wykonawcą robót budowlanych na inwestycji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapi. |
| 7 | 2022 r.2024 r. | Budowa Sali gimnastycznej - II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie | 5 029 805,10 zł | 2 478 766,74 zł | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:4 050 000,00 zł, środki własne: 979 805,10 złWartość zadania: 5 029 805,10 zł, w tym:roboty budowlane: 4 993 989,10; inspektor nadzoru 34 194,00 zł; tablica informacyjna - 1 622,00 zł | Starostwo Powiatowe WŚBIZespół Szkół Zawodowych  |
| **Opis zadania nr 7:**Inwestycja obejmuje budowę sali gimnastycznej przy ZSZ w Węgorzewie o wymiarach wewnętrznych: 26,16m x 15,82m. W Sali gimnastycznej powstanie boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną z wyposażeniem stałym i przenośnym. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapi. Inwestycja jest realizowana, termin zakończenia zadania upływa 01.05.2024 r. |
| **Zadania zaplanowane, niezrealizowane w 2023 r.** |
| **Lp.** | **Okres realizacji** | **Nazwa zadania** | **Łączne planowane koszty inwestycji** | **Wysokość****Wykorzystanych****zaangażowanych środków** | **Źródło finansowania** | **Podmiot realizujący** |
| 8 |  | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo -Wężówko - Olszewo Węgorzewskie – Góry | 9 178 000,00 | ------ | Dofinansowanie ze środków Rządowy Funduszu Polski Ład: 3 927 913,80 zł;Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:5 249 143,20 zł | Starostwo Powiatowe - WŚBI |
| **Opis zadania nr 8:**Trzykrotnie przeprowadzono procedurę o wybór wykonawcy zadania. Postępowania unieważniano, ponieważ oferta z najniższą ceną złożona w kolejnym postępowaniu przewyższała kwotę na realizację zamówienia. Inwestycja będzie realizowana w okrojonym zakresie – Modernizacja dróg powiatowych nr 1756N i 1758N na podstawie dokumentacji technicznej – etap I. **Złożono korektę wniosku o dofinansowanie na wykonanie I etapu. Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 927 913,80 zł** |

**Podsumowanie:**

Ogólna wartość zrealizowanych lub rozpoczętych inwestycji wynosi: **38 880 660,86 zł**

Wysokość środków zewnętrznych wynosi: **33 372 181,29 zł**

Środki własne w wysokości: **5 508 479,57 zł**

Środki poniesione na inwestycjach w 2023r.:

Sporządził: Marta Mickiewicz