POROZUMIENIE

W dniu 27.02.2004 roku pomiędzy Zarządem Powiatu w Węgorzewie, reprezentowanym przez:

- Jerzego Litwinienko - Starostę Węgorzewskiego

- Andrzeja Kolasę – Wicestarostę,

zwanym dalej ,,Powierzającym”,

a Wójtem Gminy Budry - Józefem Markiewiczem,

zwanym dalej ,,Przyjmującym”, zawarto porozumienie następującej treści:

Na podstawie art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz 60 z póżn. zm.) postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu Węgorzewie powierza Wójtowi Gminy Budry wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miejscowości Budry w zakresie:

- Wykonawstwa i poniesienia nakładów finansowych na budowę chodnika przy ul 3 Maja, która jest Drogą Powiatową Nr.123 w m. Budry

- Koordynacji robót w pasach drogowych

Szczegółowy zakres i wielkość robót zostanie określony po opracowaniu dokumentacji technicznej, o której mowa w § 3 pkt. 3

§ 2.

- Przyjmujący zobowiązuje się do informowania Powierzającego o samowolnym naruszeniu pasa drogowego

- Zarząd Powiatu na podstawie art. 36 Ustawy o drogach publicznych orzeka o przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego.

§ 3.

Dla zapewnienia należytego wykonania zadań określonych w § 1 Powierzający zobowiązuje się spełnić poniższe warunki organizacyjno - techniczne i finansowe

- Powierzający przeprowadzi procedurę, opracuje i sfinansuje dokumentację techniczną robót modernizacyjnych, przeznaczając kwotę 5000,-zł.

- Powierzający uzyska stosowne uzgodnienia i zezwolenia wymagane prawem budowlanym dla każdego etapu robót budowlanych.

- Warunki, o których mowa w pkt. 1 i 2 zostaną wykonane w terminie do dnia 30.07.2004 roku.

- Przed rozpoczęciem robót Powierzający dokona okazania Przyjmującemu granic nieruchomości objętych budową.

- Powierzający zapewni nadzór techniczny nad prowadzoną inwestycją

- Powierzający przeprowadzi przeszkolenie pracowników w zakresie BHP

- Powierzający dokona wytyczenia placu budowy i zabezpieczy w odpowiednie oznakowanie miejsce robót.

§ 4.

W imieniu Powierzającego Referat Drogownictwa w Starostwie Powiatowym dokona opłaty za wykonanie dokumentacji technicznej i będzie sprawował nadzór nad bieżącą realizacją zadania.

§ 5

Przyjmujący zobowiązuje się wykonać zakres powierzonych w § 1 robót w terminie do 30.10.2004 roku i dokonać protokolarnego, nieodpłatnego przekazania na stan Powierzającego.

§ 6

Przyjmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania porozumienia przed upływem okresu, na który zostało zawarte, w przypadku nie zrealizowania przez Powierzającego obowiązków, o których mowa w § 3 do dnia 30 lipca 2004 roku.

§ 7

- Niniejsze porozumienie zawiera się na czas od jego podpisania do dnia protokolarnego przekazania na stan Powierzającego przedmiotu porozumienia.

- Strony przewidują możliwość zawarcia porozumienia w latach następnych wraz z przekazaniem środków na realizację innych zadań zgodnie z uchwałami Rady Powiatu i Rady Gminy.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 9

Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający                                           Przyjmujący