# Załącznik nr 2

# do SIWZ

# UMOWA (projekt)

# NR…………………………………………….

zawarta w Węgorzewie, dnia………………..pomiędzy: Powiatem Węgorzewskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B,  REGON 511433210; NIP 845-17-99-340, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” którego reprezentantami są:

1. Halina Faj – Starosta

2. Marek Myka– Wicestarosta

a firmą:…………………………………., REGON………………………; NIP…………………………., - zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, którego reprezentują:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu…………………………..postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysłowej i Reymonta w Węgorzewie jako etap I zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz z towarzysząca infrastruktura drogową w mieście Węgorzewo”, została zawarta umowa następującej treści:

# § 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na  budowie kanalizacji deszczowej.

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w Węgorzewie -  część niezbędna do przyłączenia kanalizacji deszczowej gminnej. Inwestycja realizowana będzie  na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z odrębnym szczegółem rysunkowym, stanowiącymi załącznik do niniejszej SIWZ (Projekt Budowlany: Modernizacja dróg powiatowych nr 1754N, 4323N, 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo), pozwolenia na budowę (decyzja Nr 475/09 z dnia 12.10.2009 r. – do wglądu), pozwolenia wodnoprawnego (decyzja znak WŚ6223d – 4/09 z dnia 20.07.2009 r. – do wglądu), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.03.2009 r. (do wglądu) oraz przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w części niezbędnej do przyłączenia infrastruktury gminnej o długości ok. 0,6 km, w skład robót wchodzi:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy,

- wykonanie wykopów pod ułożenie kolektorów i studzienek,

- wykonanie kolektora deszczowego

- zasypanie wykopów w zakresie „od góry”,  obsypka kolektorów do spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni drogowej,

- odbudowa nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych,

UWAGA: należy uwzględnić i wykonać zgodnie ze szczegółem rysunkowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ,  ocieplenie Wylot – Separator.

4. Użyte w projekcie, opisach czy rysunkach materiały i urządzenia o nazwach handlowych tam zawartych nie są obowiązujące, są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwania, parametry jakościowe i wymagany standard. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych  w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem standardów technologicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej. Obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

5. Zaleca się dokonania wizji w terenie objętym robotami budowlanymi.

6. Wszystkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

7. Użyte materiały i urządzenia winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru deklaracje zgodności na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem.

8. Wszelkie zdemontowane urządzenia oraz cały urobek należy dostarczyć do bazy Zamawiającego w miejscowości Ogonki 6 (obecnie: zamiejscowy Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, od dnia 1 lipca br.: Zarząd Dróg).

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie realizacji robót dojazdu do posesji zlokalizowanych w obrębie budowy.

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz termin wykonania zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

11. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SIWZ. Nadto roboty winne być realizowane z należytą starannością, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji, celem osiągnięcia najlepszej jakości w końcowym rezultacie.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy kopię przyjętego zgłoszenia budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

3. Rozpoczęcia robót musi nastąpić niezwłocznie od dnia przekazania terenu budowy.

4. Termin zakończenia robót: do dnia 15.10.2010 r.

§ 3

# Zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego przedmiot niniejszego zamówienia siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

Opcjonalnie:

# 1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące roboty:

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………

# 2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

# 3. Wykonawca - wykonując przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji dotycząca wykonania robót określonych w projekcie do akceptacji. Wszelkie zmiany umów z podwykonawcami wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Umowa Wykonawcy zawarta z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

# 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

# 5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

6 . Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w

stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

9. Wykonawca ma obowiązek przekazać  Zamawiającemu kserokopię umowy z podwykonawcą niezwłocznie po jej podpisaniu

§ 4

1. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

# 2. Wykonawca zobowiązany jest informować na bieżąco Inspektora Nadzoru o przebiegu robót, przystąpieniu do kolejnego etapu robót, wszelkich utrudnieniach itp.

3. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody oraz energii w okresie realizacji robót, a także koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt.

5. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną oraz wykona dokumentację powykonawczą w 3 egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac (inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek dokumentacji geodezyjnej.

6. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

7. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

# § 5

# 1. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się – zgodnie z złożoną ofertą przetargową na kwotę netto: ………….……………………zł (słownie:…………………………………………………………..)

tj. brutto:………………………………………...zł (słownie:……………………………………………………………………………)

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, tj. koszty wynikające z dokumentacji projektowej oraz te koszty, które z dokumentacji projektowej nie wynikają a bez których nie można należcie wykonać przedmiotu niniejszego zamówienia.

# § 6

1. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznego informowania Inspektora Nadzoru o wystąpieniu każdej sytuacji, która może mieć wpływ na zmianę brzmienia postanowień niniejszej umowy.

§ 7

# 1.  Po wykonaniu przedmiotu zamówienia w umownym terminie i zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru robót (co musi nastąpić do dnia 15.10.2010 r.), nastąpi odbiór końcowy. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. Zamawiający nie przewiduje częściowego odbioru robót.

2. Zamawiający powoła  komisję i dokona odbioru końcowego. Proces czynności odbioru końcowego (rozpoczęcie i zakończenie odbioru) zamknie się w terminie 5 dni, licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Wraz z zgłoszeniem gotowości do odbioru, wykonawca przedłoży

Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia,  w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

3. Wykonawca musi zgłosić roboty do odbioru końcowego w ciągu 3 dni od dnia zakończenia robót.

# 4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

# 5. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, wykonawca:

5.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

5.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru wykonawca powiadomi

Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

# 6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.

# 7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

7.1. nadające się do usunięcia -  Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole,

7.2. nienadające się do usunięcia - Zamawiający może:

a) obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

# b) zażądać powtórnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

# c) odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

# 8. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

# § 8

# 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego.

# 2. Rozliczanie robót nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną po bezusterkowym odebraniu robót.  Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego bez uwag Zamawiającego.

# 3. Faktura zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. Fakturę należy wystawić na Starostwo Powiatowe w Węgorzewie ul. 3-go Maja 17 B, 11-600 Węgorzewo, NIP: 845-17-99-340.

# 4. Faktura będzie opłacona przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

# 5. W przypadku, gdy faktura obejmować będzie zakres rzeczowy, wykonany przez ewentualnego Podwykonawcę, do  faktury wykonawcy należy załączyć oświadczenie wykonawcy potwierdzone przez podwykonawcę o wysokości należności przysługującej podwykonawcy za wykonaną część zamówienia;

6. Po przedłożeniu powyższej faktury z załączonym oświadczeniem, wykonawcy zostanie przekazana kwota pomniejszona o wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

7. Wykonawca w terminie do 7 dni przedłoży zamawiającemu kopie przelewu bankowego, potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. Po przedłożeniu przelewu Zamawiający niezwłocznie zapłaci pozostałą część wynagrodzenia dla wykonawcy.

§ 9

# 1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

# 2. Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

# § 10

# 1. Zamawiający powierza funkcję Inspektora Nadzoru Panu……………………………………………………, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.).

# 2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana:…………………………………...............................

3. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę kierownika robót w następujących przypadkach:

# a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

# b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

# c) rezygnacji z pełnionej funkcji,

# d) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany kierownika robót, nowa osoba powołana do pełnienia ww. funkcji musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla pełnienia danej funkcji.

# 5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego z zachowaniem wymogu określonego w pkt. 4 niniejszego paragrafu.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy,

b) za zwłokę Wykonawcy w przekazaniu do odbioru końcowego określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia umownego wykonawcy za każdy dzień zwłoki. Po trzydziestym dniu zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu 15.10.2010 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, przy czym Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,5% wynagrodzenia  określonego w § 5 pkt 1 niniejszej umowy za 1 i 2 dzień zwłoki. Począwszy od trzeciego dnia zwłoki, kara umowna będzie wynosiła 1% wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 niniejszej umowy. Po piątym dniu zwłoki kara umowna wyniesie 2% wynagrodzenia określonego w § 10 pkt 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej po upływie ostatniego dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Jeśli wysokość kary umownej osiągnie równowartość kwoty wynagrodzenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania ponad kary umowne.

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminu odbioru końcowego, kary umowne będą liczone od nowego terminu.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego całkowity koszt łącznie z karami umownymi, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

6. Stwierdzona konieczność zastosowania wobec wykonawcy kary umownej zostanie sporządzona na piśmie w formie protokołu, potwierdzonego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Wartość wynikającej z tego protokołu kary umownej, wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego, w terminie nakazanym w protokole.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1.1.zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – w tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy;

1.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy;

1.4. wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

1.5. wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

3.1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

3.2. wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

3.3. wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada;

3.4. wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

4.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

4.2. rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy;

4.3. przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

1. Wykonawca odpowiada za zdarzenia na terenie budowy od dnia protokolarnego przejęciu terenu budowy.

2. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone

Zamawiającemu lub osobom trzecim będące skutkiem prowadzenia robót przez Wykonawcę.

3. Jeżeli osoba trzecia skieruje do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie będące skutkiem prowadzenia robót przez Wykonawcę, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń.

§ 14

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej określonej w ofercie.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, za termin wniesienia zabezpieczenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego.

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, pozostawiając na swoim koncie kwotę w wysokości 25% wysokości zabezpieczenia jako zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy możliwe są jedynie w przypadkach określonych  w Rozdziale 23 SIWZ i  wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

2.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla wykonawcy  trzech dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA