Węgorzewo, 07.12.2023 r.

WŚBI.7011.111.2023.MMi

VII. Zadania inwestycyjne.

**W roku 2023 Powiat Węgorzewski zrealizował/ realizuje następujące projekty/ inwestycje:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Okres realizacji**  **w latach** | **Nazwa zadania** | **Łączne planowane koszty finansowe (zł)** | **Faktyczna wysokość**  **wykorzystanych/**  **zaangażowanych środków (zł) w 2023r.** | **Źródło finansowania** | **Podmiot realizujący projekt** |
| 1 | 2022 r.  2023 r. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozezdrzu | 13 960 704,94 zł, | 13 265 169,69 zł | Dofinansowanie ze środków:  1/ Rządowy Fundusz Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych:  11 561 500,00 zł;  2/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 176 379,08 zł;  3/ Porozumienia:  Gmina Pozezdrze: 150 000,00 zł;  Gmina Budry: 150 000,00 zł  Środki własne: 1 922 825,86 zł;  Wartość zadania: 13 960 704,94 zł,  w tym: roboty budowane:  13 910 704,94 zł;  Inspektor nadzoru inwestorskiego:  50 000 zł | Starostwo Powiatowe -  WŚBI |
| **Opis zadania nr 1:**  W ramach zadania przebudowano drogę powiatową o łącznej dł. 12,76 km. Zakres prac budowlanych na inwestycji obejmował: wzmocnienie konstrukcji jezdni z wymianą nawierzchni, poszerzenie jedni z obecnych 3,5-4,3m do 4,5-5m, przebudowę chodnika w miejscowości Budry o dł. 289m oraz budowę chodnika w miejscowości Stręgielek o dł. 1026m, przebudowę istniejących przepustów drogowych, budowę peronów przystankowych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, remont kanalizacji burzowej i rowów przydrożnych. Wykonawca robót budowlanych, wybrany w procedurze przetargowej - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapi, wykonał prace w umownym terminie. Zadanie realizowano pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestycję rozliczono. | | | | | | |
| 2 | 2023 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim | 8 496 700,00 zł, | 0,00 zł | Dofinansowanie ze środków:  Rządowy Fundusz Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych:  7 840 000,00 zł;  Środki własne: 654 656,07 zł  Wartość zadania: 8 494 656,07 zł,  w tym: roboty budowane:  8 454 656,07 zł;  Inspektor nadzoru inwestorskiego:  40 000,00 zł | Starostwo Powiatowe -  WŚBI |
| **Opis zadania nr 2:**  Inwestycja w trakcie realizacji, obejmuje przebudowę dróg powiatowych nr 1815N od miejscowości Budry do miejscowości Sąkieły Małe oraz nr 1762N od mostu na rzece Węgorapa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815N. Zakres robót budowlanych: wymiana nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji drogi, poszerzenie jezdni, wykonanie poboczy i zjazdów, budowa chodnika i peronów autobusowych. Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Gajewie. Umowny termin realizacji zamówienia – 11 miesięcy od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, tj. do 30.04.2024 r. | | | | | | |
| 3 | 2022 r.  2023 r. | Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim | 5 480 000,00 zł | 5 450 632,74 zł | Dofinansowanie ze środków:  1/ Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych:  4 750 000, 00 zł;  2/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 1 802,21 zł;  środki własne: 698 830,53 zł  Wartość zadania:  5 450 632,74 zł, w tym:  roboty budowlane:  5 425 632,74 zł;  inspektor nadzoru:  25 000,00 zł | Starostwo Powiatowe -  WŚBI |
| **Opis zadania nr 3:**  **Inwestycja została zrealizowana**. W ramach zadania przebudowano następujące odcinki dróg powiatowych:  1) nr 1797 N na odcinku Rudziszki - Pasternak o długości 1450 m;  2) nr 1752N w Czerwonym Dworze o długości 2110 m;  3) nr 1799N w Węgielsztynie o długości 1025 m.  Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, wybrany w procedurze przetargowej. Prace budowlane realizowano pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestycja wykonana w umownym terminie, rozliczona. | | | | | | |
| 4 | 2023 | Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Wydziału Geodezji i Nieruchomości | 24 870,00 zł | 24 862,01 zł | Środki własne:  24 862,01 zł | Starostwo Powiatowe - WG |
| **Opis zadania nr 4:**  Drukarkę wielofunkcyjną HP T830 zakupiono na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji  i Nieruchomości. | | | | | | |
| 5 | 2023 | Drzwi otwierane na fotokomórkę wraz z montażem | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | Środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych  20 000,00 zł | Starostwo Powiatowe –  WE |
| **Opis zadania nr 5:**  Zakup drzwi zewnętrznych, otwieranych na fotokomórkę z montażem zrealizowany na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie. Zadanie rozliczono. | | | | | | |
| 6 | 2022  2024 | Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie | 6 040 000,00 zł | ----------- | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:  4 972 500,00 zł;  środki własne:  927 500,00 zł  Wartość zadania: 5 900 000,00 zł  w tym roboty budowlane:  5 850 000,00 zł;  Inspektor nadzoru inwestorskiego:  50 000,00 zł | Starostwo Powiatowe - WŚBI |
| **Opis zadania nr 6**:  Przedmiotowa inwestycja w trakcie realizacji ma na celu uporządkowanie układu funkcjonalnego terenu Szkoły z przebudową istniejących rozwiązań przestrzennych i wykonaniem obiektów sportowych. Zadanie przewiduje m.in.: budowę nowego boiska sportowego, budowę nowych oraz modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych oraz parkingów, wykonanie nowego ogrodzenia, modernizację oświetlenia zewnętrznego, urządzenie małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą. Prace budowlane są realizowane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowny termin realizacji zamówienia: 27.01.2025r. Wykonawcą robót budowlanych na inwestycji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapi. | | | | | | |
| 7 | 2022 r.  2024 r. | Budowa Sali gimnastycznej - II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie | 5 029 805,10 zł | 2 478 766,74 zł | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:  4 050 000,00 zł,  środki własne: 979 805,10 zł  Wartość zadania:  5 029 805,10 zł, w tym:  roboty budowlane: 4 993 989,10; inspektor nadzoru 34 194,00 zł; tablica informacyjna - 1 622,00 zł | Starostwo Powiatowe WŚBI  Zespół Szkół Zawodowych |
| **Opis zadania nr 7:**  Inwestycja obejmuje budowę sali gimnastycznej przy ZSZ w Węgorzewie o wymiarach wewnętrznych: 26,16m x 15,82m. W Sali gimnastycznej powstanie boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną z wyposażeniem stałym i przenośnym. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapi. Inwestycja jest realizowana, termin zakończenia zadania upływa 01.05.2024 r. | | | | | | |
| **Zadania zaplanowane, niezrealizowane w 2023 r.** | | | | | | |
| **Lp.** | **Okres realizacji** | **Nazwa zadania** | **Łączne planowane koszty inwestycji** | **Wysokość**  **Wykorzystanych**  **zaangażowanych środków** | **Źródło finansowania** | **Podmiot realizujący** |
| 8 |  | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo -Wężówko - Olszewo Węgorzewskie – Góry | 9 178 000,00 | ------ | Dofinansowanie ze środków Rządowy Funduszu Polski Ład:  3 927 913,80 zł;  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:  5 249 143,20 zł | Starostwo Powiatowe - WŚBI |
| **Opis zadania nr 8:**  Trzykrotnie przeprowadzono procedurę o wybór wykonawcy zadania. Postępowania unieważniano, ponieważ oferta z najniższą ceną złożona w kolejnym postępowaniu przewyższała kwotę na realizację zamówienia. Inwestycja będzie realizowana w okrojonym zakresie – Modernizacja dróg powiatowych nr 1756N i 1758N na podstawie dokumentacji technicznej – etap I. **Złożono korektę wniosku o dofinansowanie na wykonanie I etapu. Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 927 913,80 zł** | | | | | | |

**Podsumowanie:**

Ogólna wartość zrealizowanych lub rozpoczętych inwestycji wynosi: **38 880 660,86 zł**

Wysokość środków zewnętrznych wynosi: **33 372 181,29 zł**

Środki własne w wysokości: **5 508 479,57 zł**

Środki poniesione na inwestycjach w 2023r.:

Sporządził: Marta Mickiewicz