Modernizacja dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz z towarzysząca infrastrukturą drogową

w mieście Węgorzewo.
Numer ogłoszenia w portalu internetowym BZP: 211075 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie , ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4270960, 4270962, faks 087 4270961.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegorzewski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz z towarzysząca infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji pn. Modernizacja dróg powiatowych nr 1754N, 4323N, 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo. Robotami budowlanymi objęte będą ulice: Towarowa, Przemysłowa, Reymonta (w granicach administracyjnych miasta), Krótka. W ramach inwestycji zostaną osiągnięte wskaźniki produktu: - zrekonstruowane drogi powiatowe - 1,70 km - wybudowane - przebudowane chodniki - 2,10 km - wybudowane - przebudowane skrzyżowania - 4 szt. - wybudowane - przebudowane przejścia dla pieszych - 9 szt. - wybudowane - przebudowane punkty oświetleniowe - 35 szt. - wybudowana - przebudowana sieć kanalizacji deszczowej - 1,28 km - wybudowane - przebudowane obiekty infrastruktury ochrony środowiska ( studnie rewizyjne na kanale deszczowym, studzienki betonowe) - 106 szt. 2.Modernizacja dróg polegać będzie na uregulowaniu szerokości jezdni do 6 m z wykonaniem odpowiednich poszerzeń na poziomych łukach kołowych, wykonaniu parkingów przyległych do jezdni, budowie ciągów pieszych o szer. 2m (z miejscowymi przewężeniami ), wzmocnieniu istniejącej nawierzchni do nośności 80kN - oś, przebudowie i budowie zjazdów do posesji, uregulowaniu odwodnienia, budowie kanalizacji deszczowej, (UWAGA: należy uwzględnić i wykonać zgodnie ze szczegółem rysunkowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, ocieplenie Wylot - Separator), przebudowie - budowie oświetlenia ulicznego z pominięciem wykonanego pierwszego etapu, czyli oświetlenie przy ul. Przemysłowej. 3.Zamawiający dzieli inwestycję na dwa umowne etapy; wymaga się, aby w roku 2010 wykonawca wykonał kanalizację deszczową tj. przynajmniej w części niezbędnej ze względu na prace budowlane wykonywane przez Gminę Węgorzewo na nowobudowanych gminnych drogach w ramach miejskiej części inwestycji (zaleca się, aby wykonawca, w celu organizacyjnym, orientacyjnie zapoznał się z inwestycją gminną), natomiast pozostałe roboty należy wykonać do dnia 30.08.2011 r. 4.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej będącej integralną częścią SIWZ. 5.Użyte w projekcie, opisach czy rysunkach materiały i urządzenia o nazwach handlowych tam zawartych nie są obowiązujące, są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwania, parametry jakościowe i wymagany standard. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem standardów technologicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej. Obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy. 6.Zaleca się dokonania wizji w terenie objętym robotami budowlanymi. 7.Wszystkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 8.Użyte materiały i urządzenia winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru deklaracje zgodności na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem. 9.Wszelkie zdemontowane urządzenia oraz cały urobek należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach, Ogonki 6, 11-600 Węgorzewo. 10.Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie realizacji robót dojazdu do posesji zlokalizowanych w obrębie budowy. 11.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz termin wykonania zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 12.Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wykonawca przedłoży Zamawiającemu sporządzony przez siebie harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy, z uwzględnieniem Rozdziału III pkt 4 niniejszej SIWZ. Zamawiający preferuje następującą konstrukcję harmonogramu: a) część rzeczowo - terminowa: dwudzielny podział na umowne etapy, tj. kanalizację deszczową i pozostałą część inwestycji b) część finansowa: dwudzielny podział na rok 2010 (po wykonaniu kanalizacji deszczowej) i na rok 2011 (po wykonaniu pozostałej części inwestycji). Wykonawca może nieco szczegółowiej rozbić część rzeczowo - terminową w roku 2011, by Zamawiający mógł posiąść orientacyjną wiedzę o postępie robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania harmonogramu w porozumieniu z wykonawcą oraz dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie przez wykonawcę, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 13.Realizacja robót winna być prowadzona zgodnie z umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SIWZ, obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym. Nadto roboty winne być realizowane z należytą starannością, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji, celem osiągnięcia najlepszej jakości w końcowym rezultacie. 14.Niniejszy projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (konkurs 01-08-5.2.1, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unia Europejska) oraz budżetu Powiatu węgorzewskiego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8, 45.23.32.20-7, 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.31.61.10-9, 45.23.21.30-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał conajmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 1.500,00 PLN każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia - tzn. roboty podobne; za roboty podobne Zamawiający uzna roboty polegające na budowie, przebudowie, modernizacji dróg, ulic, wraz z wykonaniem takich elementów infrastruktury drogowej jak kanalizacja burzowa, sanitarna, oświetlenie, łącznie bądź wybiórczo.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) drogowej c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające posiadanie danych uprawnień. Wykonawca może dysponować jedną osobą posiadającą uprawnienia we wszystkich trzech specjalnościach bądź dwiema, z których jedna posiada uprawnienia z zakresu dwóch specjalności, tak aby łącznie osoby, którymi dysponuje wykonawca, posiadały uprawnienia we wszystkich trzech specjalnościach.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty - druk nr 3 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę do podejmowania takiego zobowiązania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Podmioty zagraniczne, zamiast zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składają dokument równoważny, wystawiany w ich kraju.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1.1 Zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy. 1.2 Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót, spowodowanych: a) wstrzymaniem realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub innymi przeszkodami lub utrudnieniami w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanymi przez osoby trzecie, c) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację robót np. długotrwałymi intensywnymi opadami deszczu, falą gwałtownych upałów i tym podobnymi czynnikami uniemożliwiającymi terminową realizację robót. d) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 1.3 Zmiany osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi. 2. Nadto, Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w sytuacji, gdy: 2.1 zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 2.2 jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy (których Zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie. 3. Wszystkie okoliczności, o których mowa powyżej, muszą być stwierdzone protokolarnie, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Do wprowadzenia wszelkich zmian wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Na okoliczność zmiany umowy zostanie sporządzony aneks do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_wegorzewski/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3-go Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, pokoj nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ul. 3-go Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Niniejszy projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (konkurs 01/08/5.2.1, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unia Europejska) oraz budżetu Powiatu węgorzewskiego 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 4. Integralną część SIWZ stanowią: - dokumentacja projektowa, przedmiary robót, szczegół rysunkowy (załącznik nr I) - projekt umowy (załącznik nr. II). - druki 1-5.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

STAROSTA

/-/ Halina Faj