# UMOWA

# NR WI/342/02/2010

zawarta w Węgorzewie, dnia………………..pomiędzy: Powiatem Węgorzewskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B,  REGON 511433210; NIP 845-17-99-340, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” którego reprezentantami są:

1. Halina Faj – Starosta

2. Marek Myka– Wicestarosta

a firmą:…………………………………., REGON………………………; NIP…………………………., - zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, którego reprezentują:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Ujednolicony tekst ustawy: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591) na wykonanie robot budowlanych (drogowych) w ramach inwestycji pn. „Mała Pętla Mamr” – remont drogi powiatowej Nr 1799N od skrzyżowania z  dr. woj. Nr 650 do m. Kamionek Wielki w powiecie węgorzewskim, została zawarta umowa następującej treści:

# § 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych (drogowych).

2. Zamówienie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr W650 do m. Kamionek Wielki w km 0+084,30 do km 7+544,30 zgodnie z projektem, łączna długość projektu 7,380 km (odcinek drogi powiatowej nr 1799N przebiegającej przez most na Kanale Mazurskim został wyłączony z opracowania – około 80 mb).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w  dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 1 do SIWZ).

4. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” (Edycja 2010).

5. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową będącą załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz harmonogramem rzeczowo – terminowym sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym Zamawiającemu.  Nadto roboty winne być realizowane z należytą starannością, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji, celem osiągnięcia najlepszej jakości w końcowym rezultacie.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy kopię przyjętego zgłoszenia budowy wraz z dziennikiem budowy (prowadzonym na użytek i do wiadomości Zamawiającego) w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

3. Rozpoczęcia robót musi nastąpić niezwłocznie od dnia przekazania terenu budowy.

4. Termin zakończenia robót: do dnia 08.10.2010 r.

§ 3

# Zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego przedmiot niniejszego zamówienia siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

Opcjonalnie:

# 1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące roboty:

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………

# 2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

# 3. Wykonawca - wykonując przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji dotycząca wykonania robót określonych w projekcie do akceptacji. Wszelkie zmiany umów z podwykonawcami wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Umowa Wykonawcy zawarta z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

# 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

# 5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

6 . Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w

stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

9. Wykonawca ma obowiązek przekazać  Zamawiającemu kserokopię umowy z podwykonawcą niezwłocznie po jej podpisaniu

§ 4

1. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

# 2. Wykonawca zobowiązany jest informować Inspektora Nadzoru o zakończeniu kolejnych etapów robót, wynikających z  harmonogramu rzeczowo – terminowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych lub/i zamiennych, w terminie do 5 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania.

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeśli Wykonawca nie dopełni tych powinności będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, zaś w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

# 4.1 Roboty zanikające i ulegające zakryciu będą podlegały osobnym odbiorom przez Inspektora Nadzoru, z tym że odbiór tych robót nastąpi w terminie bezzwłocznym po

# zgłoszeniu przez wykonawcę, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie sporządzona notatka służbowa.

5. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody oraz energii w okresie realizacji robót, a także koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy.

6. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt.

7. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną oraz wykona dokumentację powykonawczą w 3 egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac (inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek dokumentacji geodezyjnej.

8. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

9. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

# § 5

# 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się – zgodnie z złożoną ofertą przetargową na kwotę brutto: ……………………………zł

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….)

tj. netto:……………………………………..zł (słownie:……………………………………………………………….)

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, tj. koszty wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również koszt wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, odwozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, pełnej obsługi geodezyjnej, wykonania projektu organizacji ruchu, wykonania wszystkich niezbędnych prac, bez których nie można należcie wykonać przedmiotu niniejszego zamówienia.

# § 6

1. Wszelkie roboty nie przewidziane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, a zatwierdzonego przez Zamawiającego.

2. Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

# - ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę,

# - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyższy zapis, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -

KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

# 3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

# § 7

# 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego.

# 2. Rozliczanie robót, nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną po bezusterkowym odebraniu robót. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego bez uwag Zamawiającego.

# 3. Faktura zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. Fakturę należy wystawić na Starostwo Powiatowe w Węgorzewie ul. 3-go Maja 17 B, 11-600 Węgorzewo, NIP: 845-17-99-340.

# 4. Faktury za ewentualne roboty dodatkowe lub/ i zamienne, wystawiane będą po zrealizowaniu robót objętych danym protokołem konieczności, oraz po ich bezusterkowym odbiorze; regulowane będą analogicznie jak w punkcie 3.

# 5. Faktury będą opłacane przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

# 6. W przypadku, gdy faktura obejmować będzie zakres rzeczowy, wykonany przez ewentualnego Podwykonawcę, do o faktury wykonawcy należy załączyć oświadczenie wykonawcy potwierdzone przez podwykonawcę o wysokości należności przysługującej podwykonawcy za wykonaną część zamówienia;

7. Po przedłożeniu powyższej faktury z załączonym oświadczeniem, wykonawcy zostanie przekazana kwota pomniejszona o wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

8. Wykonawca w terminie do 7 dni przedłoży zamawiającemu kopie przelewu bankowego, potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. Po przedłożeniu przelewu Zamawiający niezwłocznie zapłaci pozostałą część wynagrodzenia dla wykonawcy.

§ 8

# 1.  Po wykonaniu przedmiotu zamówienia w umownym terminie, nastąpi odbiór końcowy. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. Zamawiający nie przewiduje częściowego odbioru robót.

2. Zamawiający powoła  komisję i dokona odbioru końcowego. Proces czynności odbioru końcowego (rozpoczęcie i zakończenie odbioru) zamknie się w terminie 5 dni, licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Wraz z zgłoszeniem gotowości do odbioru, wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia,  w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

3. Wykonawca musi zgłosić roboty do odbioru końcowego w ciągu 3 dni od dnia zakończenia robót.

# 4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

# 5. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, wykonawca:

5.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

5.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru wykonawca powiadomi

Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

# 6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.

# 7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

7.1. nadające się do usunięcia -  Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole,

7.2. nienadające się do usunięcia - Zamawiający może:

a) obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

# b) zażądać powtórnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

# c) odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

# 8. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 9

# 1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

# 2. Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

# § 10

# 1. Zamawiający powierza funkcję Inspektora Nadzoru Panu……………………….., adres:…………………………………..telefon:…………………………….działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.).

# 2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana:…………………………………...

# telefon:………………………………….

3. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę kierownika robót w następujących przypadkach:

# a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

# b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

# c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany kierownika robót, nowa osoba powołana do pełnienia ww. funkcji musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla pełnienia danej funkcji.

# 5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków wynikających z umowy.

# Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego z zachowaniem wymogu określonego w pkt. 4 niniejszego paragrafu.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy,

b) za zwłokę Wykonawcy w przekazaniu do odbioru końcowego określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej po upływie ostatniego dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania ponad kary umowne.

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminu odbioru końcowego, kary umowne będą liczone od nowego terminu.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego całkowity koszt łącznie z karami umownymi, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

6. Stwierdzona konieczność zastosowania wobec wykonawcy kary umownej zostanie sporządzona na piśmie w formie protokołu, potwierdzonego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Wartość wynikającej z tego protokołu kary umownej, wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego, w terminie nakazanym w protokole.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1.1.zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – w tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy;

1.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy;

1.4. wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

1.5. wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

1.6. w trakcie realizacji umowy cofnięto dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od dalszej, niezrealizowanej części umowy, zaś wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

3.1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

3.2. wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

3.3. wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada;

3.4. wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

4.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

4.2. rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy;

4.3. przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

1. Wykonawca odpowiada za zdarzenia na terenie budowy od dnia protokolarnego przejęciu terenu budowy.

2. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone

Zamawiającemu lub osobom trzecim będące skutkiem prowadzenia robót przez Wykonawcę.

3. Jeżeli osoba trzecia skieruje do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie będące skutkiem prowadzenia robót przez Wykonawcę, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń.

§ 14

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej określonej w ofercie.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, za termin wniesienia zabezpieczenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego.

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy możliwe są jedynie w przypadkach określonych  w Rozdziale 23 SIWZ i  wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

2.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla wykonawcy  trzech dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA